| Ocorrida em: |  |
| --- | --- |
| 17/11/2010 16:36 h |  |
| Local: |  |
| Sala Petrobras – Escritório da FNQ – São Paulo/SP |  |
| Emitida por: |  |
| Roberto Cesar |  |
| Breve Descrição da Reunião: |  |
| Reunião de técnica para discussão de especificação e modelo de dados |  |
| Convidados |  |
| Nome | Empresa – Status |
| Marcio Santos | FNQ – Presente |
| Raul Griffo | FNQ – Presente |
| Marcio Pinheiro | FNQ – Presente |
| Thiago Moreira | vinit – Presente |
| Roberto Cesar | vinit – Presente |
| Denis Lara | vinit – Presente |
| Paulo Apoloni | vinit – Presente |
| Fabio Senziani | vinit – Presente |
| Assuntos Tratados: |  |

A reunião foi iniciada com a apresentação do modelo de especificação técnica do Sistema de Gestão e algumas considerações do Márcio.

Decidimos que a validação do documento será feita gradualmente e junto com os wireframes.

O Márcio Santos levantou a importância de indicar os pontos críticos durante a especificação para que a validação seja mais efetiva.

Ficou acordado que a primeira versão do documento de casos de uso será entregue na sexta feira dia 26/11/2010.

Após estas decisões, Thiago Moreira toma a frente e apresenta o esquema inicial do modelo de dados.

O primeiro conjunto de tabelas a ser validado foi relativo ao questionário, perguntas e respostas da empresa. A partir disto, chegou-se nas seguintes decisões:

- Inclusão de flag “possui justificativa” na TBL_PERGUNTA_RESPOSTA

- Incluir Justificativa na TBL_QUESTIONARIO_EMPRESA_RESPOSTA

- Alterar os nomes dos campos tx_valor_ano”X” para tx_valor”X” e incluir de tx_valor01 até tx_valor10 na TBL_QUESTIONARIO_EMPRESA_RESPOSTA.

- Incluir campos lbl_valor01 a lbl_valor10 na TBL_PERGUNTA_RESPOSTA

- Colocar a pontuação da pergunta na TBL_QUESTIONARIOS_EMPRESA_RESPOSTA

- Incluir na TBL_QUESTIONARIOS_EMPRESA_RESPOSTA a data de início de resposta e data de alteração.

- Alterar nome de TBL_CICLO para TBL_TURMA.

- Mesmo em questões dissertativas, deverá existir uma relação entre a pergunta e a resposta.

Ficou definido também que a mudança de questionário durante a atividade de uma turma, se existir, deverá ser uma atividade de processo e não tratada pelo sistema.

Na exportação dos relatórios, deverá existir a possibilidade de seleção de quais informações serão exportadas.

Foi solicitado pelo Márcio Santos que a Vinit deverá ter um cuidado especial com a navegabilidade e usabilidade do sistema.

Por fim, foi tratado o caso dos grupos de acesso. Os grupos de acesso de maior nível sempre sobreporão os de menor nível. Exemplo, o grupo de acesso nacional sempre será superior ao grupo de acesso em nível estadual.

Para a próxima versão do modelo de dados, deverá existir uma marcação visual entre as tabelas de domínio, processo do sistema, controle de acesso e auxiliares. A sugestão levantada foi uma diferenciação por cores.

Ficaram pendentes as seguintes atividades:

- Definir como deverá ser o controle de autoavaliações sem avaliações, que ocorre nos casos de autoavaliações que foram modificadas depois da avaliação. Uma necessidade neste controle é conseguir mapear em qual avaliação pertence a qual autoavaliação.

- Definir qual valor será registrado no campo "CEA_USUARIO" caso a inserção ou alteração do registro seja feita por um digitador.

- Definir se será criado 1 QUESTIONARIO_EMRPESA para cada Questionário respondido (Gestão, Inovação e Responsabilidade Social).

IMPORTANTE: Esta ata de reunião tem prazo para revisão de 72 horas úteis após sua entrega. Caso não seja apresentado comentário ou feedback nesse período o conteúdo expresso será considerado como aceito por todos os participantes.